Gestion de projet 11/04 avec Veronique Pereira

Maintenir le Gantt à jour

Réaliser un tableau des livrables :

* rapports,
* site,
* code,
* doc utilisateur
* doc programmeur

Matrice de risque :

* Ajouter les actions préventives / actions correctives.
* Valoriser les « petits » risques évités de manière préventive (responsive, séparation en couches)
* Montrer la prise en compte du risque
* Adapter la matrice de risque au fil du temps

Tests unitaires :

* Lister les tests à faire / faits
* Répartir les tests sur les personnes n’ayant pas développés.